LAPORAN PROGRESS TUG AS KELOMPOK

Aplikasi Mobile: UtangKU

| Mata Kuliah | Aplikasi Bergerak |
| --- | --- |
| Nama Aplikasi | UtangKU |
| Tanggal Laporan | 11 April 2026 |
| Overall Progress | ~40% Complete |
| Nama Kelompok | Nadya Amar Yolanda |

1. Deskripsi Proyek

UtangKU adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola utang dan piutang mereka. Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan WhatsApp untuk memudahkan proses penagihan. Dibangun menggunakan Dart/Flutter dengan SQLite sebagai database lokal dan Provider untuk state management.

Fitur Utama:

Add/Edit/Delete data utang dan piutang

Pemisahan Utang (yang Anda hutang) dan Piutang (yang orang lain hutang ke Anda)

Filter berdasarkan status pembayaran (Lunas / Belum Lunas)

Deteksi jatuh tempo otomatis dengan peringatan

Integrasi WhatsApp untuk pengiriman pesan tagihan otomatis

Dashboard ringkasan keuangan

Local database storage dengan SQLite

2. Tampilan Aplikasi

| Splash Screen | Layar pembuka aplikasi dengan animasi/logo UtangKU |
| --- | --- |
| Dashboard / Home | Halaman utama menampilkan ringkasan saldo, total utang, total piutang, dan transaksi terbaru |
| Daftar Utang | Halaman daftar utang dengan filter status dan aksi cepat (tagih via WA) |
| Daftar Piutang | Halaman daftar piutang dengan filter dan integrasi WhatsApp |
| Form Tambah / Edit | Form input untuk menambah atau mengedit data utang/piutang |
| Settings | Pengaturan aplikasi |

3. Fitur yang Sudah Dibangun (Phase 1 & 2)

[SELESAI] Phase 1: Setup & Foundation (100%)

[v]  Struktur proyek Flutter dengan folder yang terorganisir

[v]  Konfigurasi pubspec.yaml dengan semua dependencies

[v]  Setup tema Material 3 dengan warna orange (#FF6B00)

[v]  Database helper SQLite dengan schema lengkap

[v]  Model data (DebtModel, DebtType, PaymentStatus)

[v]  Provider state management

[v]  WhatsApp service untuk generate pesan tagihan

[v]  Formatters untuk mata uang IDR dan tanggal lokal Indonesia

[SELESAI] Phase 2: Full CRUD Functionality (100%)

[v]  Add Debt Screen - Form lengkap dengan validasi, date picker, live preview

[v]  Debt List Screen - Daftar utang dengan filter (Semua/Belum Lunas/Lunas)

[v]  Piutang List Screen - Daftar piutang dengan filter dan aksi sama

[v]  WhatsApp Integration - Tombol "Tagih via WhatsApp" dengan pesan otomatis

[v]  Toggle Status - Tandai Lunas / Belum Lunas dengan konfirmasi

[v]  Long-press menu - Edit dan Delete dengan dialog konfirmasi

[v]  Overdue detection - Peringatan otomatis untuk yang lewat jatuh tempo

[v]  Empty state handling - Tampilan khusus ketika belum ada data

4. Struktur Kode / File

Direktori lib/

| lib/main.dart | Entry point aplikasi |
| --- | --- |
| lib/models/ | Data models (debt_model.dart, debt_type.dart, payment_status.dart) |
| lib/database/ | Database helper & service (SQLite CRUD) |
| lib/screens/home/ | Splash screen & Dashboard/Home screen |
| lib/screens/debt/ | Add debt screen & Debt list screen |
| lib/screens/piutang/ | Piutang list screen |
| lib/screens/settings/ | Settings screen |
| lib/services/ | WhatsApp service & Mock service |
| lib/utils/ | Theme, constants, formatters (IDR currency, tanggal Indonesia) |
| lib/providers/ | DebtProvider - State management |

5. Technology Stack

| Kategori | Teknologi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Flutter (Dart) | Cross-platform mobile development |
| Language | Dart | Bahasa pemrograman utama |
| Database | SQLite (sqflite ^2.3.0) | Local database storage |
| State Mgmt | Provider (^6.1.1) | State management |
| UI | Material Design 3 | Desain antarmuka pengguna |
| Charts | fl_chart (^0.66.0) | Visualisasi data (prepared) |
| WhatsApp | url_launcher + whatsapp_unilink | Integrasi WhatsApp |
| Date/Time | intl + table_calendar | Formatting & kalender |
| Icons | cupertino_icons | Ikon iOS-style |

6. Grafik Progress per Phase

Phase 1: Setup & Foundation [100%]

Phase 2: Full CRUD [100%]

Phase 3: Statistics & Charts [0%]

Phase 4: Notifications [0%]

Phase 5: Security (PIN/Biometric) [0%]

Overall Progress: ~40% Complete

7. Rencana Selanjutnya (Next Steps)

Statistics & Charts (Phase 3) - [0%]

Implementasi fl_chart untuk visualisasi data

Monthly summary chart

Category breakdown chart

Visual trend analysis

Notifications (Phase 4) - [0%]

Due date reminders / notifikasi

Notification permissions handling

Scheduled notifications

Security / PIN (Phase 5) - [0%]

PIN setup screen

Biometric authentication (Face ID / Fingerprint)

Auto-lock after timeout

Polish & Extra Features - [0%]

Search functionality

Export data (CSV/PDF)

Dark mode

Settings screen improvements

8. Alur Penggunaan (User Flow)

| Menambah Utang/Piutang | Dashboard > Tap "Tambah Utang/Piutang" > Isi form > Simpan > Data tersimpan |
| --- | --- |
| Melihat Daftar | Bottom Nav > Tab "Utang/Piutang" > Lihat daftar > Filter sesuai kebutuhan |
| Menandai Lunas | Daftar Utang/Piutang > Tap "Tandai Lunas" > Konfirmasi > Status berubah hijau |
| Edit / Hapus Data | Tekan lama (long-press) pada item > Pilih "Edit" atau "Hapus" > Konfirmasi |
| Tagih via WhatsApp | Daftar Piutang > Tap tombol "Tagih" > WhatsApp terbuka dengan pesan otomatis |
| Filter Daftar | Tap chip filter: "Semua" ¦ "Belum Lunas" ¦ "Lunas" > Daftar terfilter |

9. Warna & Desain UI

| Nama Warna | Hex Code | Warna | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary / Accent | #FF6B00 | Orange | Warna utama aplikasi, tombol, aksen |
| Utang Color | #E53935 | Red | Indikator utang (uang yang Anda hutang) |
| Piutang Color | #43A047 | Green | Indikator piutang (uang yang orang hutang ke Anda) |
| Success | #388E3C | Green | Status lunas, konfirmasi sukses |
| Warning | #F57C00 | Orange | Peringatan jatuh tempo |
| Error | #D32F2F | Red | Error, hapus data |
| Background | #FAFAFA | Light Gray | Background halaman |
| Card BG | #FFFFFF | White | Kartu komponen |

10. Kesimpulan

Aplikasi UtangKU telah berhasil dibangun dengan fitur utama CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang berjalan dengan baik. Fase 1 (Setup) dan Fase 2 (CRUD) telah selesai 100%. Aplikasi ini sudah dapat digunakan secara fungsional untuk mencatat dan mengelola utang serta piutang.

Fitur integrasi WhatsApp memungkinkan pengguna untuk langsung mengirim pesan tagihan hanya dengan satu ketukan. Dashboard memberikan ringkasan cepat kondisi keuangan. Aplikasi siap untuk dikembangkan lebih lanjut dengan fitur statistik, notifikasi, dan keamanan (PIN/Biometric).

RINGKASAN PROGRESS

| Phase | Progress | Status |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (Setup) | 100% | Selesai |
| Phase 2 (CRUD) | 100% | Selesai |
| Phase 3 (Stats) | 0% | Belum dimulai |
| Phase 4 (Notif) | 0% | Belum dimulai |
| Phase 5 (Security) | 0% | Belum dimulai |

Lampiran